# Sistema de Moeda Estudantil

# Plano de Gerenciamento de Configuração

# Versão 1.0

# Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/11/2025a> | 1.0 | Preenchimento das seções do plano | Lorrayne Marayze |

# Índice

1.	Introdução	4

1.1	Objetivo	4

1.2	Escopo	4

1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	4

1.4	Referências	4

1.5	Visão Geral	4

2.	Gerenciamento de Configuração de Software	4

2.1	Organização, Responsabilidades e Interfaces	4

2.2	Ferramentas, Ambiente e Infra-estrutura	4

3.	O Programa de Gerenciamento de Configuração	5

3.1	Identificação da Configuração	5

3.1.1	Métodos de Identificação	5

3.1.2	Linhas de Base do Projeto	5

3.2	Configuração e Controle de Alterações	5

3.2.1	Processamento e Aprovação de Controles de Mudanças	5

3.2.2	CCB (Conselho de Controle de Mudanças)	5

3.3	Contabilidade do Status de Configuração	5

3.3.1	Armazenamento de Mídia do Projeto e Processo de Release	5

3.3.2	Relatórios e Auditorias	5

4.	Marcos	6

5.	Treinamento e Recursos	6

6.	Controle de Software do Subfornecedor e do Fornecedor	6

# Plano de Gerenciamento de Configuração

# Introdução

## Objetivo

O objetivo deste Plano de Gerenciamento de Configuração (PGC) é definir processos, responsabilidades, ferramentas e práticas utilizadas para controlar versões, itens de configuração, mudanças e releases do Sistema de Moeda Estudantil, assegurando a integridade e rastreabilidade dos artefatos ao longo do ciclo de vida do projeto.

## Escopo

Este PGC abrange todas as atividades de Gerenciamento de Configuração relacionadas ao projeto, incluindo:

- Código-fonte do backend e frontend;

- Documentação do projeto (visão, requisitos, casos de uso, diagramas, arquitetura, testes);

- Scripts de banco de dados;

- Releases, artefatos de build e deploy;

- Configurações de infraestrutura e ambiente Docker;

- Processos de controle de mudança.

O plano se aplica a todos os membros do projeto.

## Definições, Acrônimos e Abreviações

RUP - Rational Unified Process

GCS / CM - Gerência de Configuração de Software

PGC - Plano de Gerenciamento de Configuração

Baseline - Versão estável dos artefatos, controlada e congelada

IC - Item de Configuração

CCB - Change Control Board (Comitê de Controle de Mudanças)

RM - Requisição de Mudança

Docker - Tecnologia de containers usada no ambiente

Git - Ferramenta de versionamento utilizada

GitHub - Plataforma de hospedagem do repositório

## Referências

[RUP-TMP] Gerenciamento de Mudança Unificado com o Rational Suite. Rational Software Corporation.

[REPO] Repositório do Projeto LPS_LAB3. GitHub: https://github.com/Credosvaldo/LPS_LAB3.

[CIRCLE] Continuous Integration and Delivery. CircleCI.

[CCI] Guia do Usuário CircleCI. Circle Internet Services, Inc.

## Visão Geral

O Sistema de Moeda Estudantil segue as atividades de Gerenciamento de Configuração conforme definido pelo Rational Unified Process (RUP), adotando práticas formais para controle de versões, definição de baselines, rastreabilidade de artefatos e gestão sistemática de mudanças. O projeto padroniza o uso do Git e do GitHub para versionamento, revisão de código e organização dos artefatos de desenvolvimento, enquanto utiliza o CircleCI como ferramenta oficial de integração contínua para automatizar processos de build, testes e validação.

# Gerenciamento de Configuração de Software

## Organização, Responsabilidades e Interfaces

As responsabilidades são atribuídas conforme a tabela abaixo, adaptada para a estrutura do projeto:

| Gerente de Projeto | Responsável por aprovar as baselines, autorizar mudanças no escopo (ex: regras de distribuição de moedas) e acompanhar o cronograma. |
| --- | --- |
| Gerente de Configuração | Responsável por administrar o repositório no GitHub, definir a estrutura de branches, gerar releases e garantir backups. |
| Desenvolvedor | Responsável por realizar o versionamento correto (commit/push), criar pull requests e resolver conflitos de código durante a implementação das funcionalidades (ex: login, extrato). |

## Ferramentas, Ambiente e Infra-estrutura

O Sistema de Moeda Estudantil utiliza GitHub como repositório oficial para armazenamento, controle de versão e acompanhamento das atividades do projeto. As máquinas de desenvolvimento utilizam Docker e Docker Compose para padronizar serviços do ambiente, permitindo reprodutibilidade entre todos os membros da equipe. O banco de dados MySQL e seus scripts de configuração também são preservados no repositório, garantindo que os ambientes possam ser reconstruídos a qualquer momento.

A integração contínua é realizada pelo CircleCI, responsável pela execução automática de builds, testes e validações de pull requests. Todas as alterações submetidas ao repositório passam por pipelines antes de serem incorporadas às branches principais. O ambiente de trabalho é distribuído entre máquinas locais dos desenvolvedores, enquanto o armazenamento centralizado ocorre na plataforma GitHub. Não há servidores dedicados além da infraestrutura utilizada pela equipe por meio de containers, o que reduz o custo e simplifica a manutenção.

A tabela a seguir adapta as tarefas do RUP para o ambiente GitHub:

| Função | Tarefas do RUP | Mentores da Ferramenta / Notas |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Configuração | Configurar Ambiente CM | Configuração do Repositório GitHub: Definição do arquivo .gitignore, configuração de proteção da branch main e criação dos templates de Issue e PR. |
| Arquiteto de Software | Estruturar o Modelo de Implementação | Estrutura de Diretórios: Definida na raiz do repositório ( /src, /docs, /db). O Arquiteto define a organização dos pacotes Java. |
| Integrador | Criar Espaços de Trabalho de Integração | Branch main: A branch main atua como o espaço de integração contínua. |
| Qualquer Função | Criar Espaço de Trabalho de Desenvolvimento | Git Clone & Branch: Desenvolvedores clonam o repositório e criam branches locais (git checkout -b feature/nome-da-feature). |

# O Programa de Gerenciamento de Configuração

## Identificação da Configuração

### Métodos de Identificação

Os itens de configuração do Sistema de Moeda Estudantil são identificados por meio de versionamento Git, seguindo um esquema de naming padronizado para arquivos, diretórios e componentes. Os artefatos são organizados por módulos: backend, frontend, banco de dados, documentação e scripts, e todos seguem nomenclaturas consistentes definidas pelo projeto. O versionamento das versões oficiais utiliza versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH). Artefatos gerados, como imagens Docker, releases e pacotes de distribuição, recebem a mesma marcação associada à baseline correspondente.

### Linhas de Base do Projeto

As linhas de base são estabelecidas ao final das principais fases do projeto, seguindo o ciclo do RUP: Iniciação, Elaboração, Construção e Transição. Baselines adicionais podem ser criadas ao final de iterações ou sempre que necessário para registrar estados importantes do desenvolvimento. A autorização de uma baseline é responsabilidade do Gerente de Configuração, em conjunto com o Gerente de Projeto, após verificação da integridade dos artefatos e aprovação das mudanças pendentes. Cada baseline contém código-fonte, documentação, scripts, dependências e registros de build validados pelo CircleCI.

## Configuração e Controle de Alterações

### Processamento e Aprovação de Controles de Mudanças

Todas as mudanças devem ser registradas como issues no GitHub, classificadas e analisadas antes da implementação. Após concluída a implementação, a mudança é submetida por meio de pull request contendo descrição do problema, justificativa da alteração e evidências de testes. O CircleCI executa automaticamente a validação técnica e, em seguida, a solicitação passa por revisão de um membro designado da equipe. Somente após aprovação a alteração pode ser integrada à branch principal.

O projeto segue o fluxo de Issues e Pull Requests. Uma "Ordem de Trabalho" do RUP equivale a uma Issue no GitHub. Uma Mudança é implementada via Pull Request. A tabela abaixo descreve o processamento:

| Função | Tarefas do RUP | Notas / Ajustes |
| --- | --- | --- |
| Integrador | Criar Linhas de Base | Tagging: Criação de tag no Git. |
| Gerente de Configuração | Criar Unidade de Implantação | Automação CircleCI: O CircleCI é configurado para, ao detectar uma nova Tag, compilar o projeto, executar testes finais e publicar o artefato (ex: .jar) na aba "Releases" do GitHub ou em um repositório de artefatos. |

### Relatórios e Auditorias

No contexto deste projeto, utilizamos os painéis (dashboards) automatizados do GitHub e do CircleCI para gerar métricas.

| Função | Tarefas do RUP | Mentores da Ferramenta / Notas |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Configuração | Relatar Status da Configuração | GitHub Insights & Pulse: Utiliza-se a aba "Insights" do repositório para monitorar a frequência de commits, a atividade de código e a produtividade da equipe. O "Pulse" oferece um resumo semanal de Issues abertas/fechadas e Pull Requests fundidos. |
| Integrador / Gerente de Configuração | Monitorar Integridade do Build | CircleCI Dashboard: Monitoramento da taxa de sucesso dos pipelines (Success Rate). Relatórios de falhas frequentes ajudam a identificar testes instáveis (flaky tests) ou erros de infraestrutura. |
| Gerente de Projeto | Auditar Linha de Base (Baseline) | Auditoria Funcional: Verificação se a Release (Tag v1.0, por exemplo) passou em todos os testes automatizados no CircleCI. Auditoria Física: Verificação se o pacote de implantação (ex: .jar ou container Docker) foi gerado corretamente e está disponível na aba "Releases" do GitHub. |
| Qualquer Função | Relatar Defeitos | GitHub Issues: O relatório de defeitos é dinâmico, baseado na lista de Issues filtradas pelos labels bug ou critical. |

# Marcos

Os marcos de Gerenciamento de Configuração marcam pontos de estabilidade no projeto, onde uma Baseline (Linha de Base) é estabelecida, versionada com uma Tag no GitHub e validada pelo CircleCI.

Para o Sistema de Moeda Estudantil, definimos os seguintes marcos de configuração:

| Marco / Tag | Fase do Projeto | Critérios de Entrega (Itens de Configuração) |
| --- | --- | --- |
| M0: Setup Inicial v0.1.0 | Iniciação | • Repositório GitHub inicializado com .gitignore. • Pipeline do CircleCI configurado (config.yml) e executando build com sucesso. • Estrutura de pacotes do projeto (Skeleton) definida pelo Arquiteto. |
| M1: MVP de Acesso v0.5.0 | Elaboração | • Módulo de Autenticação (Login/Senha) funcional. • Módulos de Cadastro (Alunos, Professores e Empresas) integrados. • Banco de dados configurado e scripts de migração versionados. |
| M2: Core Bancário v0.8.0 | Construção 1 | • Funcionalidade de Distribuição de Moedas (Professor → Aluno). • Consulta de Saldo e Extrato de Transações implementada. • Regra de negócio de 1.000 moedas semestrais validada por testes unitários no CircleCI. |
| M3: Release Final v1.0.0 | Construção 2 / Transição | • Sistema de Troca de Vantagens e Geração de Cupons. • Integração com serviço de E-mail para notificações. • Todos os testes de aceitação aprovados no CircleCI. • Auditoria Física (Artefato .jar gerado) e Funcional concluída. |

# Treinamento e Recursos

| Recurso / Curso | Funções |
| --- | --- |
| Git e GitHub - Guia para Iniciantes | Qualquer Função |
| Documentação Oficial CircleCI (Getting Started) | Integrador / Gerente de Configuração |
| Sintaxe YAML para Configuração de Pipelines | Gerente de Configuração |

# Controle de Software do Subfornecedor e do Fornecedor

As bibliotecas de terceiros são gerenciadas via gerenciador de dependências (Maven/Gradle). O CircleCI garante que as dependências sejam baixadas e cacheadas corretamente a cada build, assegurando que o ambiente de teste seja idêntico ao ambiente de produção.